|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО:\Начальник управления образованияАдминистрации города Керчи \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О. Ю. Адаменко«11» 01.2024г. | УТВЕРЖДАЮ: Заведующий МБДОУ г.Керчи РК «Детский сад №63 «Теремок» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О. А. Тимошкина «11» января 2024г |

**План адаптации для МГН объекта**

**МБДОУ г.Керчи РК «Детский сад №63 «Теремок», 298310, Республика Крым, г. Керчь, ул. Орджоникидзе,42**

**на период 2024 – 2027г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование мероприятий по адаптации** | **Категория МГН (К,О,С,Г,У)** | **Вид работы** | **Этап работы** | **Необходимое финансирование, руб.** | **Срок исполнения** | **Ответственный исполнитель** |
| 1. | **Организационные мероприятия** |  |  |  |  |  |  |
| 1.1\* | Актуализация организационно – распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным группам, внесение дополнений в должностные инструкции | К,О,С,Г,У | Инструктаж | 2 | Без финансирования | Ежегодно  | Заведующий О. А. Тимошкина |
| 1.2.\* | Проведение инструктажа для работников по вопросам оказания помощи, встречи, сопровождения инвалидов. | К,О,С,Г,У | Инструктаж | 2 | Без финансирования | 2 раза в год | Старший воспитатель Е. С. Дятко  |
| 2. | **Приобретение технических средств адаптации:** |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Портативная информационная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2-1 шт | К,О,С,Г,У | Индивидуальные решения с ТСР | 2 | 56 000 | При поступлении финансирования  2024-2027гг. | Заведующий, Заведующий хозяйством  |
| 2.2. | Шкаф для инвалидов | К,О,С,Г,У. | Индивидуальные решения с ТСР | 2 | 9500\*2=19000  | При поступлении финансирования  2024-2027гг. | заведующийЗаведующий хозяйством  |
| 2.3. | Тактильно-направляющая полоса (полиуретан, штифт-крепление, помещение/улица) размеры 33-35\*290 мм (300 шт.) | С | Индивидуальные решения с ТСР | 2 | 682\*100=68200 | При поступлении финансирования  2024-2027гг. | ЗаведующийЗаведующий хозяйством  |
| 2.4. | Противоскользящая самоклеющаяся полоса «Не падай»(50 мм) Цвет желтый – 25м (2 шт.) | К,О,С,Г,У | Индивидуальные решения с ТСР | 2 | 350\*20= 7000 | При поступлении финансирования  2024-2027гг. | Заведующий,Заведующий хозяйством  |
| 2.5. | Скамья для инвалидов с навесом для отдыха во дворе  | К,О,С,Г,У | Индивидуальные решения с ТСР | 2 | 19 500 | При поступлении финансирования  2024-2027гг. | Заведующий,Заведующий хозяйством  |
| 2.6. | Поручень двухуровневый, крепление в стену при входе в ДОУ | О | Технические средства реабилитации | 2 | 9 000\*2=18 000  | При поступлении финансирования  2024-2027гг. | ЗаведующийЗаведующий хозяйством  |
| 2.7. | Тактильная мнемосхема для помещений (610\*470мм) – 3шт | С | Индивидуальные решения с ТСР | 2 | 18 500  | При поступлении финансирования  2024-2027гг. | Заведующий,Заведующий хозяйством  |
| 2.8. | Мнемосхема тактильная (1шт) полноцветная для улицы 905\*1150 | К,О,С,Г,У | Индивидуальные решения с ТСР | 2 | 48 000  | При поступлении финансирования  2024-2027гг. | Заведующий,Заведующий хозяйством  |
| 2.9. | Светодиодное информационное табло 203Х16 -1 шт. | К,О,С,Г,У | Индивидуальные решения с ТСР | 2 | 37 000  | При поступлении финансирования  2024-2027гг. | Заведующий,Заведующий хозяйством  |
| 2.10. | Звуковой информатор с кнопкой активации -2 шт | Г,С | Индивидуальные решения с ТСР | 2 | 11 500\*2= 23000 | При поступлении финансирования  2024-2027гг. | Заведующий,Заведующий хозяйством  |
| **3.** | **Ремонтные работы:** |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | **По территории объекта** |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Ремонт пешеходных путей на прилегающей территории | К,О,С,Г,У | Текущий ремонт | 2 | РСД | При поступлении финансирования  2024-2027гг. | Заведующий, Заведующий хозяйством  |
| 3.1.2 | Установка мнемосхемы тактильной полноцветной для улицы 905\*1150 (перед главным входом в здание ДОУ и около эвакуационного выхода снаружи) | К,О,С,Г,У | Текущий ремонт;Индивидуальное решение с ТСР | 2 | 14 500  | При поступлении финансирования  2024-2027гг. | Заведующий,Заведующий хозяйством  |
| **3.2** | **По входу в здание (главному и эвакуационному):** |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Устройство противоскользящего покрытия перед главным входом 20 кв м | К,О,С,Г,У | Текущий ремонт | 2 | 1200\*20=24000  | 2024-2025гг. | Заведующий хозяйством  |
| 3.2.2. | Установка нормативных порогов входных дверей (эвакуационного выхода) – 2 шт. | К,О,С,Г,У | Капитальный ремонт здания  | 2 |  | При установлении сроков капитального ремонта здания ДОУ | Заведующий  |
| **3.3.** | **По путям движения в здании:** |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Установка тактильной мнемосхемы с оптимальными путями движения к зонам целевого назначения -4шт. | О,С,Г,У | Индивидуальное решение с ТСР | 2 | 4 000  | При поступлении финансирования  2024-2027гг. | Заведующий хозяйством  |
| 3.3.2 | Установка речевых информаторов и световых текстовых табло -1 шт.(около зон обслуживания) | С,Г,У | Индивидуальное решение с ТСР | 2 | 19 300 | При поступлении финансирования  2024-2027гг. | Заведующий хозяйством  |
| 3.3.3. | Устройство контрастной маркировки на ступенях лестницы | К,О,С,Г,У | Текущий ремонт | 2 | 180\*7,5=1 350 | постоянно | Заведующий хозяйством  |
| 3.3.4 | Установить нормативные дверные ручки на входных дверях в целевые зоны-10 шт. | Все | Текущий ремонт | 2 | 900\*10=9000 | При поступлении финансирования  2024-2027гг. | Заведующий хозяйством  |
| **3.4** | **По зоне оказания услуг** |  |  |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Предусмотреть средства усиления звука - приобретение портативной информационной индукционной системы для слабослышащих «Исток А» | Г | Организационные мероприятия;Индивидуальное решение с ТСР | 2 | 53 900 | При поступлении финансирования  2024-2027гг. | Заведующий,Заведующий хозяйством  |
| **3.5.** | **По санитарно-гигиеническим помещениям** |  |  |  |  |  |  |
| 3.5.1 | Установить поручень для туалетной комнаты;поручень для крепления костылей  |  О | Капитальный ремонт здания | 2 |  | При установлении сроков капитального ремонта здания ДОУ | Заведующий  |
| 3.5.2. | Установка тактильной мнемосхемы для санузла | С | Текущий ремонт | 2 | 900  | При установлении сроков капитального ремонта здания ДОУ | Заведующий, Заведующий хозяйством  |
| 3.5.3 | Установка раковины «Gaius senior» белая 600 мм (6401-Р), цвет поручня красный | К,О | Капитальный ремонт здания | 2 |  | При установлении сроков капитального ремонта здания ДОУ | Заведующий  |
| 3.5.4 | Установка смесителя для раковины – сенсорный М2388 | К,О,С,Г,У | Текущий ремонт | 2 | 3500 | 2025-2027г. | Заведующийхозяйством  |
| **3.6.** | **По системе информации** |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.1 | Визуальные средства – 1. У входа – см. п.3.1.22. на путях около зон обслуживания – см.п. 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 3.3.63. в столовой – см. п. 3.4.34. около санузла – см. п. 3.5.3, 3.5.4, 3.5.5 | К,О,С,Г,У | Организационные мероприятия, Индивидуальное решение с ТСР | 2 |  | постоянно | Заведующий  |
|  | **ИТОГО:** |   |  |  | 444650 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Состояние доступности для МГН** | **К** | **О** | **С** | **Г** | **У** |
| - на начало планового периода | ВНД | ДУ | ВДН | ДУ | ДУ |
| - по завершению 1-го этапа адаптации | ВНД | ДУ | ВНД | ДУ | ДУ |
| - по завершению 2-го этапа адаптации | ДЧ | ДП | ДЧ | ДП | ДП |

\*\* - мероприятия второго этапа, как правило, требуют более длительной подготовки и реализации, в том числе планирования средств на их исполнение (подготовку проектно-сметной документации и последующего выполнения ремонтных работ), они могут быть запланированы и реализованы в предстоящем финансовом периоде.

 Заведующий О. А. Тимошкина